Załącznik nr 2

Do postępowania DTA-381-47/2018

UMOWA nr ……/DTA/18
zawarta w dniu …………….. 2018 r. w Szamotułach,  pomiędzy:

Samodzielnym  Publicznym  Zakładem  Opieki  Zdrowotnej  w Szamotułach,  ul. Sukiennicza 13,  64-500 Szamotuły, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002598, Nr NIP: 787-18-07-873 Nr Regon: 000553822 reprezentowanym przez:
1. Remigiusz Pawelczak - Dyrektor
 zwanym dalej „Zamawiającym” 
 a  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejsza umowa jest następstwem  wyboru przez  Zamawiającego oferty Wykonawcy  w trybie Zapytania Ofertowego nr DTA-381-47/2018, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w SPZOZ w Szamotułach.

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Rozbudowa i przebudowa parkingu dla pacjentów oraz pracowników SPZOZ w Szamotułach – I etap
1. Zamawiający w celu właściwego wykonywania przedmiotu umowy przekaże Wykonawcy następujące dokumenty:
a) przedmiary robót wszystkich branż (element pomocniczy) 
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót bud. 
c) projekt architektoniczno - budowlany 
d) dokumentacja geotechniczna 
e) operat wodnoprawny
f) projekt wzmocnienia podłoża 
§ 2

1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień …..………….……, natomiast ich zakończenia na dzień ostatecznego odbioru.

2. Usługa nadzoru wykonywana będzie przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego włącznie do czasu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

3. Wykonawca ma obowiązek stawiać się na terenie budowy w celu przeprowadzania kontroli bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru, nie rzadziej niż 1 razy w tygodniu, w godzinach 700 - 1800  i dokumentować swoje wizyty wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone. Niezależnie od tego stawić się na każde wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót, jeżeli zajdzie taka konieczność.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że obowiązki określone umową wykonywać będzie za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie/osobach:……………………………………. ,…………………………………….. która posiada uprawnienia budowlane wraz z aktualnie potwierdzonym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (stanowiące załącznik do niniejszej umowy) niezbędne do pełnienia nadzoru w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego.

3. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na wypadek niewłaściwego wykonania umowy do kwoty 300 000,00zł ( w załączeniu kopia polisy).

§ 4

1. Strony postanawiają, że nadzór inwestorski pełniony będzie zgodnie z przepisami ustawy - Prawo Budowlane i stosownymi przepisami wykonawczymi i niniejszą umową.

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

a) przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania Wykonawcy placu budowy i uczestnictwo w tym przekazaniu

b) reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji,

c) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją inwestycji

d) współpraca z nadzorem autorskim,

e) organizowanie i prowadzenie raz w tygodniu narad koordynacyjnych z udziałem wykonawcy, a także w zależności od potrzeb projektanta i przedstawicieli użytkownika,

f) zapewnienie zgodności wykonywanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót, rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji,

g) rzeczowe i finansowe rozliczenie robót budowlanych

h) zatwierdzenie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną

i) szacowanie i weryfikowanie oraz uzgadnianie z Zamawiającym robót dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę w zakresie rzeczowym i finansowym

j) sporządzenie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie konieczności wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich akceptację,

k) organizacja oraz przeprowadzenie odbioru końcowego oraz przygotowanie protokołu odbioru w porozumieniu z Zamawiającym, 

l) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych z wykonawcą robót (min. raz do roku) po zakończeniu robót (okres gwarancji na roboty budowlane – min. 36 m-cy),

m) zapoznanie się z terenem inwestycji , jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami

n) udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo- finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji,

o) sprawdzanie jakości wykonywanych robót 

p) sprawdzanie i odbiór robót zanikających 

q) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad

r) wydawaniu kierownikowi budowy polecenia, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości 

s) żądania od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

t) bieżąca kontrola zgodności realizacji inwestycji z zawartymi umowami, specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz współczesnej wiedzy technicznej;

u) terminowe dokonywanie odbiorów częściowych inwestycji przygotowanych przez inspektora i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

v) przygotowanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez Zamawiającego, w tym w szczególności dokonania odbioru końcowego inwestycji lub odbioru poszczególnych części (etapów) inwestycji. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi zgłoszoną przez Wykonawcę gotowość do odbioru, dokona odbioru, przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację odbioru (protokoły wraz z załącznikami i dokumentami) oraz dokumentację powykonawczą jak i dokona ostatecznego odbioru obiektów po upływie okresu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcą. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie także uczestniczył w przeglądach między gwarancyjnych i nadzorował usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek (bezpłatnie);

§ 5

1. Jeżeli w okresie realizacji zadania inwestycyjnego zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, to Zamawiający upoważnia inspektora do udzielenia Wykonawcy Robót zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy, po czym niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.

2. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach zawartej z Wykonawcą Robót umowy o wykonanie robót budowlanych, wymienionych w § 1 niniejszej umowy.

§ 6

1. Wykonawca ma prawo:

a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, 

b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

§ 7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w §1 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe (uwzględniające koszty) w kwocie: ……………………….zł brutto (słownie: …………………………………………………), zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Strony postanawiają, że zapłata nastąpi w etapach. Wykonawca wystawi faktury częściowe za każdy odebrany etap budowy z terminem płatności do 30 dni od  daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentu obciążeniowego, na podstawie podpisanego przez strony sprawozdania. 

3. Jako datę zapłaty przyjmuje się dzień złożenia przelewu w Banku.

4. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za nieterminową płatność rachunku.

§ 8

1. Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Inwestora wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Inspektora obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

2. W przypadku niewłaściwego i nieterminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiający ma prawo zastosować kary umowne wobec Wykonawcy w wysokości 500,00 zł netto za każdy dzień opóźnienia w prawidłowym wykonaniu obowiązków.

§ 9

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego oraz w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub w przypadku niezgodności z postanowieniami umowy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swojej ważności, wymagają zachowania formy pisemnej 

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 12

Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie, a dopiero w przypadku braku porozumienia występować mogą na drogę sądową. Sądem do rozstrzygnięcia sporów będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

WYKONAWCA                                                                                              ZAMAWIAJĄCY

